合同编号：

广东百果园农产品初加工有限公司

东莞新配送中心冷库保温材料销售安装合同

工程地点：东莞市凤岗镇黄洞岭南三路12号

合同签定地点：  深圳市

甲方（全称）：广东百果园农产品初加工有限公司

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，双方就甲方东莞新配送中心冷库保温材料采购及安装事项协商一致，订立本合同。

一、交货日期：合同签订后，双方图纸确认，甲方向乙方支付30%预付款，预付款到账后，乙方10天内完成生产交货。

二、交货地点；：东莞市凤岗镇黄洞岭南三路12号 ，安装期40天，乙方应在甲乙双方约定的安装期内完成安装。

三、交货方式：陆运

1、乙方负责交货至甲方指定地点：东莞市凤岗镇黄洞岭南三路12号。

2、货物装卸:货物在工厂由乙方负责装车,到达现场后乙方负责卸车和堆放。

3、施工期间的库板盗抢、灭失等风险由乙方负责。

- 产品生产方式：根据甲方提供的图纸数据，乙方确认的库板尺寸及面积，由乙方工厂生产，每批生产3000平方以上并发到安装现场。

五、生产技术标准：本合同项下冷库用隔热夹芯板、PIR夹芯板两侧彩钢板材质和质量要求如下：

1、夹芯板彩钢板为双面0.426mm厚彩钢板（详见附件一项目清单）；

2、乙方提供产品出厂合格证、产品出厂检验报告书；

3、彩钢板顔色为“白灰” 色；

4、PIR型保温板100mm厚夹芯板两侧表面压波纹筋 、标准板宽为1140mm,企口插接。

5、PIR保温板容重：40±2KG/M3，PIR芯材B1级。

六、验收及标准：

1、甲方应在到货之日起五个工作日内按照合同签订的的规格型号（乙方发货清单）完成数量确认，最终结算数量按实际到货后安装、验收合格的量结算，本单价为含税单价（价格含13%增值税）、含库板运到合同安装地址的运费、包安装、包辅料、包含本库板安装工程所产生的垃圾打包、装车人工费用(仅在上海工地垃圾打包、装运)；不含施工期间的水电费、不含垃圾清运车费、不含库区地面保温。

2、交货验收

2.1 验收标准：国家相关规范或合同规定相关技术指标，冷库板必须提供生产厂家的生产许可证，B1级国家级检验报告，冷库板发泡密度在38-40公斤/每立方，冷库板不能有明显色差且起鼓现象发生,需要抽检。辅料包括：外包角、定位槽、阴角条、圆弧铝、外圆弧（包括接头）、阳角条、小T字铝、铝吊梁套件、辅吊梁、压缝条、18#C型钢圈梁、方管立柱、密封胶、喷泡剂、AB料等。

2.2 若在规定时间内不组织验收均视验收合格。

2.3 交货时，乙方应将货物的产品说明书、使用说明书，出厂合格证等单证交付给甲方，前述单证未交付完整的，视为未完成交货。

2.4 货物毁损、灭失风险自乙方安装完成并通过甲方验收之日起转移至甲方。

2.5 到货检验，由甲乙双方共同对货物质量进行检验，检验标准及方法按照合同附件内规定的质量规格与国家规定的同等产品质量验收标准验收，乙方确保所提供设备及安装符合国家特种设备的规范，并按照要求取得相应许可、证明等。

3、质量验收：

3.1在乙方完成安装后15个工作日内，甲乙双方共同组织质量验收，验收标准及方法按合同附件内规定的质量规格与国家规定的同等产品质量验收标准验收，如有不同以国家验收标准为准。验收合格的，甲方签署《质量验收报告》，如验收不合格的，甲方向乙方出具书面质量异议意见。

3.2整改：验收过程发现甲方发现工程质量不符合本合同约定的验收标准时，乙方立即整改，整改后立即组织验收。

3.3验收合格时，应由双方在验收单证上共同签字确认。

3.4保修期：安装竣工并通过甲方验收之日起保修壹年，若因人为或其他不可抗力等非质量问题造成损坏不在保修范围内。

3.5保修服务要求：

七、合同价款及付款方式：

1、合同价款：人民币元；（大写：元整）；预付总合同人民币: 元(大写：)的30%作为预付款，合同期内单价不因任何方式调整或改动，也不会因费率、税金、材料价差、物价、原材料涨价、人工、政策性调整因素等因素之升降而调整，仅以库板按实际到货量按合同单价结算。

2、发货前, 买受方支付合同总金额元(大写：伍拾伍万零叁佰伍拾元陆角整)的15%货款给出卖方，安排发货，最后一车发货前付总金额的(大写：整)。

3、工程整体安装完毕后，甲方应在30天内组织验收，验收合格后，在乙方无违约行为且双方无其他争议的情形下，最终合同总金额确定后，十个工作日内乙方向甲方开具全额的增值税专用发票（税率13%），甲方在收到乙方开具全额增值税发票核实无误后，十个工作日内向乙方支付至合同结算金额的95%，剩余5%作为质保金。

4、自安装完成后全部通过验收之日起一年内，安装工程及材料无质量问题，乙方无其他违约情形的，乙方向甲方发出付款通知，甲方收到通知核实无误后无息付清。

6、货款均以电汇方式结算，支付至乙方指定账号：

7、乙方账户信息

户名：

开户行：

账号：

行号：

八、其他约定条款：

1、除本合同另外约定了违约责任承担方式外，本合同任何一方有违约行为的，违约方必须向另一方支付违约金；如违约方支付的违约金不足以弥补对方损失的，则违约方还应继续支付赔偿金。

2、如果甲方没有按照合同约定的时间内付款，乙方有理由停止生产，由此造成工期延长和乙方无关。

3、开户银行、账号名称和账号若有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限前三天内以书面方式通知甲方，如未按时通知或通知有误，则由乙方承担由此引起的一切责任。

6、因乙方提供的发票不符合法律规定，乙方应负责赔偿甲方因此造成的损失。

九、双方责任

1、甲方责任

1.1 提供设备材料到货后的临时存放场地。

1.2 将施工所需的水、电接至施工场地；

1.3 设备配套合格电源按乙方要求接至施工场地。

1.4  ˎ每次具备付款条件时，乙方提交付款申请，甲方在5天内确认无问题后办理付款流程，甲方审核确认后按合同约定支付相应的工程款。甲方无正当理由逾期付款的，且经乙方书面通知以后无正当理由仍不付款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付逾期金额的0.03%作为逾期付款违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。无正当理由逾期天数超过30天以上的，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方发生的实际经济损失。

2、乙方责任

2.1向甲方提供合格产品，产品质量按国家相关质量标准检验。

2.2负责包装及代办托运；

2.3 根据甲方委托，完成施工图纸或工程配套的设计，按报价内容提供合格材料。

2.4 乙方提供的货物必须是合法、完税的质量合格产品。乙方应保证其货物符合本合同约定的质量标准和国家相关标准及明示的保证。

2.5 乙方提供的货物必须是全新的，无瑕疵产品。

2.6 乙方交货数量不足的，乙方应负责补齐，交货日期不予顺延，否则视为乙方逾期交货。

2.7乙方逾期交货或完成安装的，逾期天数在10天以内，每逾期一天，乙方应向甲方偿付人民币10000元作为逾期违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。逾期天数超过10天以上的，甲方有权解除合同，乙方应全额退还已收取的款项，并自违约之日起每日向甲方支付人民币10000元作为逾期违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方要负责赔偿甲方的损失。乙方逾期交货或交货数量不足，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负前述规定的逾期交货责任；甲方不再需要的，甲方可以拒绝接货，并有权解除合同，经甲方明确通知后，乙方在规定时间内不执行，再执行违约金。

2.8 由于乙方原因，设备安装工程逾期完工，每逾期一天，乙方应向甲方偿付人民币10000元作为逾期违约金。同时，乙方应偿付因此给甲方造成的损失费用。逾期 10 天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担因此给甲方造成的损失，乙方应全额退还已收取的款项并承担因该违约行为发生的全部责任。经甲方明确通知后，乙方在规定时间内不执行，再执行违约金。

2.9 乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意接受，应当按质论价（这种情形下，设备的各种瑕疵风险仍由乙方承担，但以下情形除外：乙方已采用书面方式明示地将所存在的风险告知了甲方而甲方在清楚知道这些风险的情形下仍决定以“按质论价”的方式接受设备）；如果甲方不能接受的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，并承担规定的违约责任。

2.10 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损毁灭失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。如因乙方安装不善或不能提供合同规定的维护和保养服务而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。

2.11 乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

2.12 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。

2.13 乙方严格按照双方认可的设计方案、施工图纸进行供货，乙方若存在偷工减料、以次充好等行为, 每发生一次向甲方缴纳至少1000元的违约金，并承担由此给甲方造成的损失，工期不得顺延。若发生三次以上的，甲方有权解除合同并由乙方承担合同总价款10%的违约责任，乙方应全额退还已收取的款项并承担因该违约行为发生的全部责任。

2.14 乙方必须遵守甲方施工现场的有关规定，乙方未执行甲方合理指令且未在规定时间内提出书面申告的，每发生一次向甲方交纳至少500元的违约金。如因乙方原因施工造成安全事故，乙方需向甲方交纳违约金壹万元，并承担由此带来的全部责任和损失。若发生三次以上的，甲方有权解除合同并由乙方承担因此给甲方造成的一切损失。

2.15 乙方施工人员与其他施工单位人员发生打架、斗殴的，每发生一次向甲方交纳违约金1000元，导致群殴的，每发生一次向甲方交纳违约金5000元，同时乙方应承担相关赔偿责任。事态严重的，移交公安机关处理。若发生三次以上的，甲方有权解除合同并由乙方承担因此给甲方造成的一切损失。

2.16 在免费保修期满以后，甲方若需乙方维修的，乙方收费不得超过合同约定且不得超过乙方给第三方提供维修服务的最优惠价。

2.17 施工期间，乙方必须做好安全防火工作，遵守国家有关消防安全规范，如造成甲方损失，乙方应负责赔偿。

2.18 施工期间，乙方须对已完工设备设施进行防护，如因乙方防护不到位或无法确认造成设备设施损坏的责任人，则由乙方自行负责更换修复，如是甲方原因，则由甲方负责。

2.19   14  1414ˎ14 
 99999999乙方应依法为其完成本合同事务的工作人员购买相关的工伤保险。未购买相关的工伤保险则，视为乙方违约，除向甲方承担违约责任外，尚须独自承担因此产生的一切经济法律责任,乙方所造成的事故责任与甲方无关。

2.20 乙方应无条件配合甲方冷库设备安装单位对库板施工和质量监督的工作，对冷库设备安装单位指出施工或工艺问题，应无条件进行整改，以双方确认的施工图为基准。

十、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。若乙方遭受不可抗力无法全面履行本合同，则乙方应全额退还已收取的款项。

十一、其他

1、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，均提交甲方所在地人民法院解决。

2、本合同经双方签字盖章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

3、有关本合同条款及供货设备材料内容的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

4、附件构成本合同的一部份供货明细表1份，与本合同具有同等效力。

5、本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：	     乙方:

法定代表人：										  法定代表人：

委托代表人：										  委托代表人：

日		 期：      年    月    日				      日	期：     年    月   日

附件：

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温板 | 100mm厚 | m² | 15732 | 155 | 2438460 | 双面0.426钢板，芯材B1,氧指数30 |
| 2 | 单开手动移门 | 门洞尺寸：2200*2000*100mm | 樘 | 7 | 4500 | 31500 | 双面0.5彩钢板 |
| 3 | 单开手动移门 | 门洞尺寸：1500*2000*100mm | 樘 | 12 | 4000 | 48000 | 双面0.5彩钢板 |
| 4 | 铝框半埋门(加视窗) | 门洞尺寸：800*2000*100mm | 樘 | 6 | 3000 | 18000 | 双面0.5彩钢板 |
| 5 | 库板安装费 |  | m² | 15732 | 27 | 424764 |  |
| 6 | 库门安装费 |  | 樘 | 25 | 800 | 20000 |  |
| 7 | 辅材费 |  | m² | 15732 | 40 | 629280 |  |
| 8 | 运输 |  | 项 | 1 | 59000 | 59000 |  |
| 9 | 总计（预计金额） |  |  |  |  | 3669004 |  |