合同编号：

广东百果园农产品初加工有限公司

东莞新配送中心冷库设备工程安装合同

项目名称：东莞新配送中心冷库设备工程安装合同

工程地点：

甲方:广东百果园农产品初加工有限公司

乙方:

合同编号：

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，双方就甲方莞新配送中心冷库工程制冷材料及安装事项协商一致，订立本合同。

第一条  合同工作内容：

1ˎ包括甲方东莞新配送中心冷库工程安装合同包括冷库制冷材料及配套电控系统，管道及管道保温系统安装工作，具体安装内容见合同附件。

第二条  工程地址：。

第三条  价格与付款方式

1ˎ合同总金额： 人民币（大写）：元整（￥元）；合同总金额包括：培训、维保、人工、管理、材料、机械、保险、利润、税金（提供9%专用增值税发票）、损耗、运输及运输保险、装卸、安装、验收、履行缺陷保修等所有费用。合同总金额除合同条款明确规定外不会以任何方式调整或改动，也不会因费率、税金、材料价差、物价、原材料涨价、人工、政策性调整因素等因素之升降而调整。

2ˎ结算支付方式：

（1）本合同双方签订后，甲方安排向乙方支付总价的30 %,即人民币元整（￥5元）作为预付款；（2）在符合本协议其他约定的情形下，设备到达现场施工人员进场开始安装后甲方即向乙方支付总价20 %为进度款，即人民币元整（￥元）；（3）在符合本协议其他约定的情形下，制冷机组与冷风机就位完成，制冷管道开始安装后甲方即向乙方支付总价20 %为进度款，即人民币元整（￥元）；（4）在符合本协议其他约定的情形下,制冷设备及其他本合同项下的设备设施安装调试完成并经甲方书面验收合格、收到乙方合法、有效的合同总金额100％的增值税专用发票后付合同总金额的25%，即人民币整（￥元）。（5）乙方自愿将剩余的5%合同总金额,即人民币整（￥元）转为维修保证金并预留在甲方，在符合本协议其他约定的情形下，满24个月保修期且在该24个月的期限内未发生质量问题的情形下，乙方向甲方发出付款通知，甲方经核实后在10日内无息返还剩余维修保证金。以上第1~3笔工程款收款时提供收据，收第4笔工程款时一次性提供合同全额增值税发票。

3ˎ乙方应以书面方式将开户银行、账号名称、账号通知甲方。开户银行、账号名称和账号若有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限前十天内以书面方式通知甲方，如未按时通知或通知有误，则由乙方承担由此引起的一切责任。

4ˎ因乙方提供的发票不符合法律规定，乙方应负责赔偿甲方因此造成的损失。

5ˎ在合同生效后三个工作日内，甲方保留安装变动的权利，并承担因安装变动给乙方实际造成的直接损失。

6ˎ乙方账号信息：

开户名：

开户行：

银行账号：

第四条  双方责任

1ˎ甲方责任

1.1：施工场地具备施工条件的要求。

1.2：负责将施工所需的水电按乙方要求接至施工场地并承担相关费用。

1.3：负责处理与其它施工专业单位配合。

1.4：按照乙方要求提供合格制冷系统主电源至制冷机房配电箱进线端。

1.5：按乙方要求提供冷凝水排水点。

1.6：制作制冷设备（机组，蒸发冷）的土建基础及钢结构机房。

1.7：制作冷库土建地面。

1.8：采购并安装冷库库体、库门、快卷门等甲供设备。

2ˎ乙方责任

2.1：按国家相关施工质量标准规范施工。

2.2：满足甲方现场管理要求，配合其他施工专业工作。

2.3：保证施工质量的施工安全，负责在自身施工责任内的所有安全责任。

2.4：乙方对甲方设备操作人员进行免费培训。

2.5：办理特种设备报建办证工作并承担相关费用，甲方需提供自身企业文件予以配合。

2.6：乙方提供的全套竣工资料（包括竣工图纸、合格证书、操作维护手册）。

2.7：负责制冷管道的穿墙及楼板孔洞及修复工作。

第五条  施工工期及进度

1.1施工工期：本合同签订乙方并收到甲方第一次预付款（且施工的成套图纸由用户确认（若需））即日起50天内。

1.2暂停施工：因甲方主观原因造成连续停工3天以上的，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方赔偿甲方由此造成的损失，工期不予顺延。

第六条  竣工及验收

1.1验收标准：国家相关规范或合同规定相关技术指标。

1.2验收时间：工程完工后，由乙方向甲方提交竣工验收申请报告，甲方应在收到报告十个工作日内组织验收，若对工程质量有异议需及时以书面形式提出。

1.3整改：验收过程发现确实工程质量问题时，乙方立即整改，整改后立即组织验收。

1.4验收合格时，应由双方在验收单证上共同签字确认。

1.5若在规定时间内无正当理由不组织验收或无正当理由未经乙方确认自行开机使用，在安装工程各方面均符合合同约定的情形下视验收合格。

1.6工程保修期：竣工验收后贰年，若因电压，人为或其他不可抗力等非质量问题造成损失不在保修范围内。

第七条  乙方的违约责任

1ˎ乙方逾期安装的，逾期天数在10天以内，每逾期一天，乙方应向甲方偿付合同总金额的0.5%作为逾期交货违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。逾期天数超过10天以上的，甲方有权解除合同，乙方应全额退还已收取的款项，并自违约之日起每日向甲方支付合同总金额的2%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方要负责赔偿甲方的损失。乙方逾期安装货或安装数量不足，乙方应在安装前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负前述规定的逾期交货责任；甲方不再需要的，甲方可以拒绝接收，并有权解除合同，乙方自行承担由此发生的不利后果并赔偿甲方因此发生的损失。

2ˎ由于乙方原因，设备安装工程逾期完工，逾期违约金为1000元/天。同时，乙方应偿付因此给甲方造成的损失费用。逾期10天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担因此给甲方造成的损失，乙方应全额退还已收取的款项并承担因该违约行为发生的全部责任。

3ˎ乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意接受，应当按质论价（这种情形下，设备的各种瑕疵风险仍由乙方承担，但以下情形除外：乙方已采用书面方式明示地将所存在的风险告知了甲方而甲方在清楚知道这些风险的情形下仍决定以“按质论价”的方式接受设备）；如果甲方不能接受的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，并承担违约责任。

4ˎ乙方因产品安装不符合合同规定，必须返修或重新安装的，乙方应负责返修或重新安装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新安装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格安装物低于合格安装物的价值部分。由于安装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损毁灭失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。如因乙方安装不善或不能提供合同规定的维护和保养服务而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。

5ˎ乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6ˎ乙方严格按照双方认可的设计方案、施工图纸进行供货，乙方若存在偷工减料、以次充好等行为, 每发生一次向甲方缴纳至少1000元的违约金，并承担由此给甲方造成的损失，工期不得顺延。若发生三次以上的，甲方有权解除合同并由乙方承担合同总价款10%的违约责任，乙方应全额退还已收取的款项并承担因该违约行为发生的全部责任。

7ˎ乙方必须遵守甲方施工现场的有关规定，乙方未执行甲方指令且未在规定时间内提出书面申告的，每发生一次向甲方交纳至少500元的违约金。如因乙方原因施工造成安全事故，乙方需向甲方交纳违约金壹万元，并承担由此带来的损失。若发生三次以上的，甲方有权解除合同并由乙方承担因此给甲方造成的一切损失。

8ˎ乙方施工人员与其他施工单位人员发生打架、斗殴的，每发生一次向甲方交纳违约金1000元，导致群殴的，每发生一次向甲方交纳违约金5000元，同时乙方应承担相关赔偿责任。事态严重的，移交公安机关处理。若发生三次以上的，甲方有权解除合同并由乙方承担因此给甲方造成的一切损失。

9ˎ在免费保修期满以后，乙方应按其在广东省同类产品的最优惠价格提供维修服务，当发生故障时，乙方应在甲方通知后二十四小时内到场进行维修；否则，甲方有权请第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担；且乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

10ˎ施工期间，乙方必须做好安全防火工作，遵守国家有关消防安全规范，如造成甲方损失，乙方应负责赔偿。

11ˎ施工期间，乙方须对已完工设备设施进行防护，如因乙方防护不到位或无法确认造成设备设施损坏的责任人，则由乙方自行负责更换修复。

12ˎ乙方应依法为其完成本合同事务的工作人员购买相关的工伤保险。未购买相关的工伤保险则，视为乙方违约，除向甲方承担违约责任外，尚须独自承担因此产生的一切经济法律责任,乙方所造成的一切事故责任与甲方无关。

第八条  甲方的违约责任

1ˎ每次具备付款条件时，乙方提交付款申请，甲方在确认无问题后办理付款流程，甲方审核确认后10个工作日支付相应的工程款。甲方无正当理由逾期付款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付合同总金额的0.5%作为逾期付款违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。

第九条  技术要求：

1.1低温冷库制冷管道保温层厚度不得低于50mm，中温及加工间等其他系统保温层不得低于32mm，保温材料为阻燃B1级华美品牌。

1.2压力管道必须进行探伤检测，乙方必须负责提供探伤报告。

1.3电器元件必须为是原装施耐德产品。每个制冷回路必须带有漏电开关确保安全。

1.4所有无缝钢管，镀锌钢管，镀锌线槽必须为国标，进场前乙方必须提供样品检测及进场要提供产品合格证并检查。

1.5所有材料必须严格按照投标书品牌规格标准执行，如发现不符合的将更换至投标品牌，因材料品牌变更不予变更工程工期。

1.6整个工程项目严格按照标书方案要求及图纸施工，未经用户书面签字盖章允许，不得变更。

第十条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。若乙方遭受不可抗力无法全面履行本合同，则乙方应全额退还已收取的款项；但，若甲方同意接受在不可抗力发生前已安装的设备时，该已安装的设备的款项不予退还。

第十一条  其他

1ˎ本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，均提交深圳国际仲裁院仲裁。

2ˎ乙方具备相关设备的生产许可证，并由乙方承担因生产许可证引起的相关责任问题。

3ˎ本合同自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

4ˎ有关本合同条款及供货设备材料内容的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

5ˎ附件构成本合同的一部分，与本合同具有同等效力。附件如下：

1）安装明细表，1份

2）方案设计配置表，1份

3）制冷图纸（以最终提供的用户确认成套施工图纸为准），1套

6ˎ本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：		                                   乙方:

法定代表人：										法定代表人：

委托代表人：										委托代表人：

日		 期：      年    月    日				日		 期：      年    月    日